SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PRESOS
Petición de Cambio

Versión: 1.0
Fecha: 19/06/2023

HOJA DE CONTROL

Organismo	TSK
Proyecto	Sistema de seguimiento de presos
Entregable	Petición de Cambio
Autor	Instituto Nacional Penitenciario
Versión/Edición	1.1	Fecha Versión	19/06/2023
Aprobado por		Fecha Aprobación
		Nº Total de Páginas	6

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Alejandro Santaria, Gian Franco	19/06/2023

# INTRODUCCIÓN
Me dirijo a ustedes para presentar una solicitud de cambios con el objetivo de agregar una parte web a nuestra aplicación de software existente. Creemos que esta adición permitirá a nuestros usuarios acceder y utilizar nuestra aplicación a través de un navegador web, lo que ampliará nuestra base de usuarios y mejorará la accesibilidad del servicio.
# DEFINICIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
Razon	Pagina web para visualizar los ex reos disponibles
Proyecto	Sistema de seguimiento de presos
Fecha	19/06/2023
Fuentes	<Persona que ha identificado la necesidad del cambio> / ...
Autores	Cliente
Descripción	El cambio solicitado consiste en plasmar 2 requisitos funcionales que son reporte de ex reos disponibles y Loguin.
Justificación	Al agregar una parte web a nuestra aplicación, permitiremos que los usuarios accedan y utilicen nuestro software a través de un navegador web. / Al proporcionar una versión web de nuestra aplicación, mejoraremos la accesibilidad para los usuarios / Al agregar una parte web a nuestra aplicación, ofreceremos una experiencia multiplataforma a nuestros usuarios.

# ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

Impacto directo	Los elementos directamente afectados por el cambio son: / Loguin / Reporte de presos
Esfuerzo	Alto
Alternativas	Otras posibles alternativas para abordar la situación descrita son: / Dar un documento pdf al correo de los usuarios registrados